**T.C.**

**KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ**



**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2020 YILI YATIRIM PROĞRAMI**

**(SEKTÖRLERE GÖRE)**

**(12 Şubat 2020 TARİHLİ VE 31.037** **SAYILI 1.MÜKERRER RESMİ GAZETE’DEN DERLENMİŞTİR.)**

**Şubat, 2020**

**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARININ GLOBAL DAĞILIMI**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI** | **2019 SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA** | **2020 YILI YATIRIMI** |
| TARIM | 4 (+1M) | 3.163.166 | 914.787 | 12.501 |
| MADENCİLİK | 2 (+2M) | 102.200 | 50.200 | 52.000 |
| ENERJİ | 3 | 197.000 | 65.000 | 67.000 |
| ULAŞTIRMA | 6 (+4M) | 2.845.474 | 1.787.283 | 62.673 |
| EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM | 9 | 241.829 | 120.176 | 28.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | 1 | 4.000 | - | 1 |
| EĞİTİM- BEDEN EĞİTİM VE SPOR | 1 | 750 | - | 750 |
| SAĞLIK | 4 | 370.254 | - | 56.998 |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 5(+1M) | 607.705 | 134.338 | 43.491 |
| **K.Maraş Toplam** | **35** | **7.532.378** | **3.071.784** | **323.414** |
| Müşterek İller | 8 | 8.938.105 | 5.374.809 | 577.323 |
| **Genel Toplam** | **43** | **16.470.483** | **8.446.593** | **900.737** |

NOT: 2020 Yılı Yatırım programında yer alan toplam 43 Projenin 35’i doğrudan Kahramanmaraş ili yatırımı iken, 8 proje müşterek iller kapsamında programa alınmıştır.

**KAHRAMANMARAŞ İLİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARININ GLOBAL DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **DEVAM EDEN** | **YENİ PROJE** | **ETÜT PROJE** |
| TARIM | 4 (+1M) | 3 (+1M) | 1 |  |
| MADENCİLİK | 2 (+2M) | 1 | 1 (+2M) |  |
| ENERJİ | 3 | 2 | 1 |  |
| ULAŞTIRMA | 6 (+4M) | 5 (+4M) |  | 1 |
| EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM | 9 | 2 | 5 | 2 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | 1 | 1 |  |  |
| EĞİTİM (BEDEN EĞİTİM VE SPOR) | 1 |  | 1 |  |
| SAĞLIK | 4 | 3 | 1 |  |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 5(+1M) | 4 (+1M) | 1 |  |
| **K.Maraş Toplam** | **35** | **21** | **11** | **3** |
| Müşterek İller | 8 | 6 | 2 | 0 |
| **Genel Toplam** | **43** | **27** | **13** | **3** |

NOT: 2020 Yılı Yatırım programında yer alan toplam 43 Projenin 35’i doğrudan Kahramanmaraş ili yatırımı iken, 8 proje müşterek iller kapsamında programa alınmıştır.

**2019 -20 YILLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YATIRIM PROĞRAMI KARŞILAŞTIRMALI TABLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **2019 YILI** | | | | **2020 YILI** | | | |
| **Proje Sayısı** | **Proje Tutarı** | **2018 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2019 Yılı Yatırımı** | **Proje Sayısı** | **Proje Tutarı** | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | **2020 Yılı Yatırımı** |
| Tarım | 2 (+1M) | 2.061.747 | 790.231 | 12.050 | 4 (+1M) | 3.163.166 | 914.787 | 12.501 |
| Madencilik | 1 (+2M) | 49.000 | 44.171 | 3.000 | 2 (+2M) | 102.200 | 50.200 | 52.000 |
| Enerji | 2 (+1M) | 462.000 | 42.500 | 77.500 | 3 | 197.000 | 65.000 | 67.000 |
| Ulaştırma | 5 (+4M) | 2.428.202 | 1.504.998 | 63.620 | 6 (+4M) | 2.845.474 | 1.787.283 | 62.673 |
| Eğitim- Yüksek Öğretim | 9 | 281.839 | 163.885 | 28.660 | 9 | 241.829 | 120.176 | 28.000 |
| Eğitim-Kültür | 2 | 34.100 | 10 | 4 | 1 | 4.000 | - | 1 |
| Eğitim (beden eğitim ve spor) | 1 | 13.133 | 12.592 | 2 | 1 | 750 | - | 750 |
| Sağlık | 4 | 328.232 | - | 61.454 | 4 | 370.254 | - | 56.998 |
| DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 5(+3M) | 533.612 | 22.149 | 37.472 | 5(+1M) | 607.705 | 134.338 | 43.491 |
| **K.Maraş Toplam** | **31** | **6.191.865** | **2.580.536** | **283.762** | **35** | **7.532.378** | **3.071.784** | **323.414** |
| Müşterek İller | 11 | 10.796.192 | 5.325.417 | 495.322 | 8 | 8.938.105 | 5.374.809 | 577.323 |
| **Genel Toplam** | **42** | **16.988.057** | **7.905.953** | **779.084** | **43** | **16.470.483** | **8.446.593** | **900.737** |

**BİN TL**

**SEKTÖRÜ: TARIM BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje no** | **Sektörü** | **Projenin adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1986A01-114 | Tarım | Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale | K.Maraş | Sulama 2.250 Ha. | 1986-2023 | 23.256 | 315.346 | 23.256 | 258.622 | - | 7.000 |
| 1991A01-166 | Tarım | Adatepe | K.Maraş | Depolama: 500 Hm3 Sulama: 23.993 Ha. | 1991-2026 | - | 1.962.020 | - | 656.165 | - | 5.000 |
| **2015A01-149831** | **Tarım** | **Andırın Geben Barajı ve Sulaması** | **K.Maraş** | **Depolama: 21,38 Hm3 Sulama: 3.910 Ha.** | **2015-2026** | **-** | **234.200** | **-** | **-** | **-** | **500** |
| **2020A01-141663** | **Tarım** | **Karakuz** | **K.Maraş** | **Depolama: 86,3 Hm3 Sulama: 11.272 Ha.** | **2020-2026** | **-** | **651.600** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **TOPLAM** | | | | | | **23.256** | **3.163.166** | **23.256** | **914.787** | **-** | **12.501** |

**SEKTÖRÜ: MADENCİLİK**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** |
| 2015B00-2236 | Madencilik | Afşin- Elbistan Linyit Havzası Teknik Etüdleri ve İşletmeye hazırlık İşleri | K.Maraş | Arama Sondajı (20.000 m.) Hidrojeolojik , Jeofizik ve jeolojik Etüd (29.000 ha), Numune Analizi | 2015-2020 | - | 52.200 | - | 50.200 | - | 2.000 |
| **2020B00-146808** | **Madencilik** | **Doğu Çevre Drenaj Kanalının Yerinin Değiştirilmesi** | **K.Maraş** | **Etüt Proje, Su Kanalı (11.000m)** | **2020-2020** | **-** | **50.000** | **-** | **-** | **-** | **50.000** |
| **TOPLAM** | | | | | | **-** | **102.200** | **-** | **50.200** | **-** | **52.000** |

**SEKTÖRÜ: ENERJİ**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başlama Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** |
| 2017D00-22584 | Enerji | Afşin-Elbistan B Termik S. Dağalgaz Temini | K.Maraş | Doğalgaz İletim Hattı (30 km), Makine-Techizat Sistem Kurulumu | 2017-2020 | - | 82.000 | - | 65.000 | - | 17.000 |
| 2018D00-25025 | Enerji | Af-Elb. B (1-2-3-4) Üniteler Kazan Rehabilitasyon İşleri | K.Maraş | Rehabilitasyon | 2018-2022 | - | 50.000 | - | - | - | 15.000 |
| **2020D00-137217** | **Enerji** | **Afşin Elbistan B TS Kül Cüruf Alçıtaşı Depolama Tesisi Yapımı ve Danışmanlık Hizmetleri** | **K.Maraş** | **Danışmanlık, Depolama (160 hm3)** | **2020-2021** | **-** | **65.000** | **-** | **-** | **-** | **35.000** |
| **TOPLAM** | | | | | | **-** | **197.000** | **-** | **65.000** | **-** | **67.000** |

**SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| **2020E01-149120** | **ULAŞTIRMA- Demiryolu** | **K. Maraş Muhtelif Sanayi Tesisleri** | **K.Maraş** | **Etüt-Proje** | **2020-2022** | **4.100** | **4.350** | **-** | **-** | **3.000** | **3.150** |
| 2006E04-759 | ULAŞTIRMA – Emniyet Gen. Müd. | Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü | K.Maraş | Hizmet Binası (854 m2) | 2018-2022 | - | 3.337 | - | 1.720 | - | 1.400 |
| 1993E04-341 | ULAŞTIRMA-Karayolu | Narlı-Pazarcık-8. Bölge Hd. | K.Maraş | BY (48 km.) | 2003-2023 | - | 170.609 | - | 30.629 | - | 10 |
| 2006E04-777 | ULAŞTIRMA-Karayolu | K.Maraş-Göksun-6.Bölge Hudut Yolu | K.Maraş | BY 124 Km. | 2006-2023 | - | 2.051.501 | - | 1.664.248 | - | 44.166 |
| “ | “ | K.Maraş-Süleymanlı Ayrımı | K.Maraş | BY 44 Km. | 2006-2023 | - | 843.529 | - | 698.589 | - | 27.894 |
| Süleymanlı Ayrımı-Göksun | BY 45 Km. | 2006-2023 | - | 984.273 | - | 811.118 | - | 6.974 |
| Göksun-6.Bl.Hd. Yolu | BY 35 Km. | 2006-2023 | - | 223.699 | - | 154.541 | - | 9.298 |
| 2015E04-2297 | ULAŞTIRMA-Karayolu | Göksun –Elbistan Devlet Yolu (Elbistan şehir geçişi dahil) | K.Maraş | BY- BSK (54,4 km) BSK Kaplaması (17 km) | 2015-2023 | - | 395.286 | - | 90.679 | - | 9.298 |
| 2016E04-2628 | ULAŞTIRMA-Karayolu | Elbistan 8. Bölge Hudut | K.Maraş | BY- BSK (46 km) | 2016-2023 | - | 220.391 | - | 7 | - | 4.649 |
| **TOPLAM** | | | | | | **4.100** | **2.845.474** | **-** | **1.787.283** | **3.000** | **62.673** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM**

**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL. BİTİŞ TARİHİ** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020H03-151467 | EĞİTİM-Yüksek Öğretim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | K.Maraş | Etüt-Proje | 2020-2020 | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 2020H03-151473 | EĞİTİM- Yüksek Öğretim | Kampus Altyapısı | K.Maraş | Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı | 2020-2022 | - | 3.000 | - | - | - | 500 |
| 2009H03-1053 | EĞİTİM- Yüksek Öğretim | Derslik ve Merkezi Birimler | K.Maraş | Kongre ve Kültür Merkezi (28.000 m2), Tıp Fakültesi Derslik Binası (21.000 m2 ) Teknik bilimler MYO (12.000 m2 ), Sosyal Bilimler MYO MYO (8.000 m2 ) | 2009-2023 | - | 222.629 | - | 120.176 | - | 14.300 |
| 2020H03-151469 | EĞİTİM- Yüksek Öğretim | Muhtelif İşler | K.Maraş | Bakım onarım Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-teçhizat | 2020-2020 | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 |
| 2020H03-151471 | EĞİTİM- Yüksek Öğretim | Yayın Alımı | K.Maraş | Basılı ve elektronik yayın alımı | 2020-2020 | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 |
| **TOPLAM** | | | | | |  | **228.829** | **-** | **120.176** | **-** | **18.000** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM - KÜLTÜR**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1976H04-53 | Eğitim-Kültür | Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı | K.Maraş | Kütüphane (2.000 m2 ) | 2016-2021 | - | 4.000 | - | - | - | 1 |
| **TOPLAM** | | | | | | **-** | **4.000** | **-** | **-** | **-** | **1** |

**SEKTÖRÜ: EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020H05-151481 | EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1) | K.Maraş | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2020-2020 | - | 750 | - | - | - | 750 |
| TOPLAM | | | | | | - | 750 | - | - | - | 750 |

**SEKTÖRÜ: SAĞLIK**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2020I00-139417 | SAĞLIK | Muhtelif İşler  (Döner Sermaye) (1) | K.Maraş | Büyük Onarım + Makine Teçhizat | 2020-2020 | - | 9.950 | - | - | - | 9.950  (500) |
| 2016I00-145155 | SAĞLIK | Kadın Doğum ve Çocuk Hast. | K.Maraş Merkez | Hastane inşaatı. (75.117 m2) 250 Yatak | 2016-2023 | - | 225.351 | - | - | - | 22.535 |
| 2016I00-145208 | SAĞLIK | Devlet Hastanesi | K.Maraş- Pazarcık | Hastane inşaatı (28.802 m2) 125 Yatak | 2016-2021 | - | 61.278 | - | - | - | 24.511 |
| 2017I00-145181 | SAĞLIK | Devlet Hastanesi | K.maraş- Afşin | Hastane inşaatı (30.000 m2) 150 Yatak | 2017-2023 | - | 73.675 | - | - | - | 2 |
| **TOPLAM** | | | | | | **-** | **370.254** | **-** | **-** | **-** | **56.998** |

**SEKTÖRÜ: DİĞER KAMU HİZMETLERİ BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİĞİ** | **İŞİN BAŞL. BİTİŞ TARİHİ** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 2019K05-93010 | DKH-Sosyal- İçmesuyu | Elbistan Atıksu Projesi(IPA) (1) | K.Maraş Elbistan | Danışmanlık,Uluslararası Katkı Payı | 2019-2024 | - | (166.967) | - | (2.001) | - | - |
| 2013K05-1887 | DKH-Sosyal-İçme Suyu | Kahramanmaraş-Afşin İçme Suyu | K. Maraş  Afşin | İsale Hattı: (240 km)  İçme suyu arıtma tesisi (3,5 m3/gün), içme suyu temini (33,8 hm3/yıl) | 2003-2025 | - | 362.000 | - | 25.860 | - | 1.000 |
| 2015K05-2422 | DKH-Sosyal-İçme Suyu | Kahramanmaraş Altyapı sistemleri Projesi (2) | K.Maraş | Depolama (1.000 m3 ), isale Hattı (44 km) şebek (613 km) | 2016-2022 | 95.644 | 112.859 | 42.252 | 49.857 | 16.541 | 19.518 |
| 2015K06-2437 | DKH-Sosyal-Kanalizasyon | Kahramanmaraş Kanalizasyon (2) | K.Maraş | Kanalizasyon Şebekesi (29,22 km) | 2016-2022 | 112.523 | 132.777 | 49.679 | 58.621 | 19.410 | 22.904 |
| 2020K12-151145 | DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KSÜ) (3) | K.Maraş | Proje Desteği | 2020-2020 | - | 69 | - | - | - | 69 |
| **TOPLAM** | | | | | | **207.897** | **607.705** | **91.931** | **134.338** | **35.951** | **43.491** |

1. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında karşılanacak olup toplama dahil değildir.
2. Dış tutarlar JICA kredisinden karşılanacak olup toplama dahil değildir.
3. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

**MÜŞTEREK İLLER YATIRIM PROJELERİ**

**MÜŞTEREK İLLER**

**BİN TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Sektörü** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Karekteristiği** | **İşin Başl. Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı** | | **2019 Sonuna Kadar Yapılan Harcama** | | **2020 Yatırımı** | |
| **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** | **Dış** | **Toplam** |
| 1993A01-322 | Tarım | Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale | K.Maraş -G.Antep | Depolama:74 hm3  Sulama: 46.588 ha. | 1993-2026 | - | 2.541.495 | - | 1.484.240 | - | 21.500 |
| 2020B00-136529 | Madencilik | Muhtelif İşler | Ankara-  K.Maraş | Makine-teçhizat | 2020-2020 | - | 1.200 | - | - | - | 1.200 |
| 2020B00-136543 | Madencilik | Madencilik Altyapı ve İyileştirme | K.Maraş- Konya | Etüt-Proje, Müşavirlik, İnşaat | 2020-2020 | - | 11.000 | - | - | - | 11.000 |
| 2007E01-151187 | Ulaştırma-  Demiryolu | Lojistik Merkez Tamamlama İşleri | K. Maraş, Erzurum, Konya, Mersin | Tamamlama | 2007-2020 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 |
| 2010E01-92567 | ULAŞTIRMA-  Demiryolu | Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-G.Antep Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) | K.Maraş Osmaniye  G.Antep | Hat ilavesi (25,5 km), kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Standartlı Demiryolu (139,5 km) | 2011-2023 | - | 2.974.690 | - | 1.643.074 | - | 500.000 |
| 1973E04-6 | ULAŞTIRMA-Karayolu | KMaraş-Nurdağı | Gaziantep K.Maraş | BSK 43 km | 2005-2023 | - | 271.928 | - | 56.469 | - | 6.974 |
| 1994E04-418 | ULAŞTIRMA-Karayolu | K.Maraş-Narlı-G.Antep | K.Maraş-G.Antep | BY. 60 km | 1994-2023 | - | 630.300 | - | 382.971 | - | 4.649 |
| 2016K05-2788 | DKH-Sosyal- İçmesuyu | Gaziantep Düzbağ İçme suyu Projesi | Gaziantep K.Maraş | Depolama (182,52 hm3), İsale hattı (104,66 km), İçme suyu temini (173,6 hm3/yıl) | 2016-2026 | - | 2.477.492 | - | 1.809.055 | - | 2.000 |
| **TOPLAM** | | | | | |  | **8.938.105** |  | **5.374.809** |  | **577.323** |